ItemSeed

itch.io 發布前修改與調整清單

產品定位、重新命名、授權、來源追溯與發布 QA

版本：v0.1 ｜ 日期：2026-09-10

# 0. 已決定的方向

| 項目 | 建議 / 決定 |
| --- | --- |
| 品牌名稱 | ItemSeed |
| itch.io 產品名稱 | ItemSeed — Pixel Art RPG Item Generator |
| GitHub repo | itemseed |
| 網站主標 | ItemSeed |
| 網站副標 | Pixel Art RPG Item Generator |
| 公開定位 | Seeded / deterministic procedural pixel-art RPG item generator |
| 目前主要受眾 | Indie game developer、solo developer、game jam developer |
| Code license | 先做 GPL/code provenance audit；通過後再決定 MIT / ISC，若包含 GPL-derived code 則需依 GPL 或 clean rewrite |
| Generated assets license | 建議 CC0 1.0 |
| 原始靈感揭露 | 保留 Inspired by Brian MacIntosh's Icon Machine |

注意：授權相關內容是實務整理，不是正式法律意見；若未來要商業化、募資或授權給第三方，建議再做法律審查。

# 1. 品牌與產品重新命名

目標：完全脫離「Icon Machine」的公開產品身份，同時保留對原始靈感來源的透明說明。

## 1.1 公開名稱

☐ [必做] 網站主標改為「ItemSeed」。

☐ [必做] 網站副標改為「Pixel Art RPG Item Generator」。

☐ [必做] HTML <title> 改為「ItemSeed — Pixel Art RPG Item Generator」。

☐ [必做] 繁中標題可使用「ItemSeed — RPG 像素道具產生器」。

☐ [必做] itch.io title 使用「ItemSeed — Pixel Art RPG Item Generator」。

☐ [建議做] itch.io slug 優先使用 itemseed；若不可用，再用 itemseed-generator。

## 1.2 專案名稱

☐ [必做] GitHub repository 從 game-asset-2026-2 改為 itemseed。

☐ [必做] package.json 的 name 改為 itemseed。

☐ [必做] README H1 改為「# ItemSeed」。

☐ [必做] README 內的 clone / cd 範例同步更新為 itemseed。

☐ [建議做] 本機資料夾可改成 itemseed，讓 CLI、repo 與產品名稱一致。

☐ [必做] 若 package.json 內 repository / bugs / homepage 指向舊 repo URL，全部同步更新。

## 1.3 Production code 中的 Icon Machine 殘留

☐ [必做] i18n 的 app.title、footer.skeleton 等公開文字改成 ItemSeed。

☐ [必做] regression.html 的頁面標題與 H1 改成 ItemSeed — Visual Regression。

☐ [必做] localStorage key 從 iconmachine.lang 改成 itemseed.lang。

☐ [必做] 若 theme 也使用 iconmachine.* key，一併改成 itemseed.*。

☐ [必做] 搜尋 production HTML / JS / CSS 中所有「Icon Machine」「iconmachine」殘留並逐一確認。

☐ [可延後] 若已有外部測試使用者，可做一次 iconmachine.* → itemseed.* 的 one-time migration；若尚未公開，可直接切換。

## 1.4 歷史文件不要全面改寫

☐ [建議做] docs/superpowers/specs、plans、舊設計筆記中的「Icon Machine」保留，視為歷史 provenance。

☐ [建議做] 不要為了改名 rewrite Git history。

☐ [建議做] 只改目前仍會對外顯示、會影響執行、或會被新貢獻者誤解的名稱。

# 2. 產品定位與網站文案

目標：讓第一次看到 ItemSeed 的 itch 使用者，不需要懂 seed 或 procedural generation，也能立即知道這是什麼工具。

## 2.1 首屏

☐ [必做] Hero 大字只顯示「ItemSeed」。

☐ [必做] 副標顯示「Pixel Art RPG Item Generator」。

☐ [必做] 再用一句話說明：Generate reproducible 16×16 and 32×32 RPG item icons from a seed。

☐ [建議做] 主要 CTA 用「Generate」或「Try it in browser」，不要用工程語言當主 CTA。

☐ [必做] 首屏展示 Potion / Sword / Spear / Shield / Staff 的代表性成品。

## 2.2 核心賣點

☐ [建議做] 目前五種 item family：Potion / Sword / Spear / Shield / Staff。

☐ [建議做] Native 16×16 與 32×32，而不是單純縮放。

☐ [建議做] Same seed = same item，可重現與分享。

☐ [建議做] 24-item batch exploration / preview。

☐ [建議做] Transparent PNG export。

☐ [建議做] Browser-first，無需安裝。

☐ [建議做] Fully procedural / No AI（若你希望強調這個差異化）。

## 2.3 不要過度宣稱

☐ [建議做] 不要把目前版本稱為完整 Pixel Art Editor。

☐ [建議做] 不要稱為 Complete Game Asset Generator。

☐ [建議做] 不要讓使用者期待 character、tileset、animation、layer editor 等尚不存在功能。

# 3. GPL / Code Provenance Audit

目標：確認 ItemSeed 的程式碼到底只是受 Brian MacIntosh 的 Icon Machine 啟發，還是包含 GPL-derived code。這會直接影響你能否安全採用 MIT / ISC。

## 3.1 要檢查的內容

☐ [必做] 檢查是否曾直接 copy Brian 的 random.js 或其他 JavaScript。

☐ [必做] 檢查函式名稱、類別、constants、資料表、像素座標、條件分支與演算法是否有大段相同或近似。

☐ [必做] 檢查 Git history：repo 是否曾由 Brian 的 repo fork / clone 起步，再逐步改寫。

☐ [必做] 檢查早期 commit 是否保留 Brian 原始 source 或 header。

☐ [必做] 檢查 AI coding 流程：是否曾把 Brian 的 source 貼給模型並要求直接修改、重構或翻寫。

☐ [必做] 區分『看成品/概念後自行實作』和『由原 source 改出來』。

☐ [必做] 記錄視覺 reference 與 code reference；兩者不要混為一談。

## 3.2 Audit 結果分級

| 結果 | 判斷 | 後續 |
| --- | --- | --- |
| Green | 只有概念 / UI / output 參考，code 為獨立實作 | 可考慮 MIT 或維持 ISC；仍保留 inspiration/provenance 說明 |
| Yellow | 部分實作來源不確定、AI 曾參考原 source、或有高度相似片段 | 先隔離可疑模組，做更細緻 diff / history review；不要急著換 MIT |
| Red | 確認包含或衍生自 GPL code | 遵守 GPL，或針對該部分進行 clean-room rewrite 後再決定 permissive license |

## 3.3 建議新增 PROVENANCE.md

☐ [必做] 新增 docs/PROVENANCE.md 或根目錄 PROVENANCE.md。

☐ [必做] 記錄：ItemSeed 受 Brian MacIntosh's Icon Machine 啟發。

☐ [必做] 列出有參考的公開資源、日期、用途（概念 / 視覺 / 行為 / code）。

☐ [必做] 說明 ItemSeed 的獨立架構：seed → spec → render。

☐ [必做] 記錄已確認沒有 copy 的模組，以及仍需追查的模組。

☐ [必做] 若做 clean rewrite，記錄舊實作、behavior spec、重新實作與驗證過程。

# 4. Generated Assets License

目標：讓使用者非常清楚『程式碼的授權』與『生成 PNG 的授權』是兩件不同的事。

## 4.1 建議方案

☐ [必做] Generated PNG / exported assets 採用 CC0 1.0。

☐ [必做] 新增 ASSET-LICENSE.md，清楚寫 generated output 的使用權。

☐ [必做] README 加入「Generated assets」段落。

☐ [必做] itch.io 頁面加上明顯的 License 區塊。

☐ [建議做] UI 的 Download / About 附近可放一行「Generated assets: CC0 1.0」。

## 4.2 建議對使用者說清楚

☐ [必做] 可用於 personal projects。

☐ [必做] 可用於 commercial games。

☐ [必做] 可修改。

☐ [必做] 不要求 attribution。

☐ [必做] 若採 CC0，就不要同時再寫『不可轉售 / 不可再散布』等互相衝突限制。

CC0 的代價：你通常不能再靠 CC0 本身阻止別人把生成結果重新整理、再散布，甚至商業再利用。若你無法接受這一點，就應在發布前改選自訂 asset license，而不是先用 CC0 再追加限制。

# 5. Source Code License

目標：等 provenance audit 完成後，再決定 source code 的正式授權。

☐ [必做] 在 provenance audit 完成前，不要只因 package.json 現在寫 ISC 就假定授權問題已解決。

☐ [建議做] 如果 audit 為 Green：優先考慮 MIT；ISC 也可繼續使用。

☐ [必做] 如果 audit 確認有 GPL-derived code：保留/改成 GPL-3.0-or-later，或 clean rewrite 後再採 permissive license。

☐ [必做] 根目錄放正式 LICENSE 文件，不只在 package.json 寫一個 license 欄位。

☐ [必做] README 同時列出 Source Code License 與 Generated Asset License。

# 6. itch.io 發布頁面

## 6.1 建議發布設定

☐ [建議做] Project type 使用 HTML5 / browser playable。

☐ [建議做] 第一版建議 Free 或 Name your own price。

☐ [建議做] 不要等到 20 種 item 才發布；五種 item 已足以測市場。

☐ [建議做] 把這次發布定位成 Early Release / public beta，而不是 feature-complete product。

## 6.2 itch 頁面內容

☐ [必做] Title：ItemSeed — Pixel Art RPG Item Generator。

☐ [必做] Short description：Generate deterministic 16×16 and 32×32 RPG item icons directly in your browser。

☐ [必做] 第一張圖就展示多種 item，不要先放 UI 截圖。

☐ [必做] 至少準備一張代表性 cover。

☐ [必做] 準備 1–3 張 screenshot / GIF，展示 reroll、seed 重現、batch preview。

☐ [必做] 明列目前 asset families。

☐ [必做] 明列 Generated assets license。

☐ [必做] 明列 inspiration / credits。

☐ [必做] 放 GitHub source link。

## 6.3 建議的 itch feature bullets

可直接使用下列格式：

• Potion / Sword / Spear / Shield / Staff

• Native 16×16 & 32×32 pixel art

• Same seed = same item

• 24-item batch exploration

• Transparent PNG export

• Fully procedural

• Runs directly in your browser

# 7. 網站 UI / UX 發布前調整

☐ [必做] 移除 footer 中「第一版骨架」「繪圖規則待擴充」等開發期文字。

☐ [必做] Footer 改成：ItemSeed · Inspired by Brian MacIntosh's Icon Machine · Source on GitHub。

☐ [必做] 確認手機版 700–800px breakpoint 的排版仍可用。

☐ [必做] 確認 Download PNG 在 itch iframe 中能正常運作。

☐ [必做] 確認 seed 輸入、reroll、batch click 在 iframe 中正常。

☐ [必做] 確認 language / theme 在 itch iframe 與隱私模式下不會因 localStorage 失敗而破版。

☐ [必做] 加入簡短 License / About 區塊。

☐ [必做] 在畫面上讓使用者知道『Same seed = same item』，不要只藏在 README。

# 8. 發布 QA 與 Regression

☐ [必做] 跑 npm run check-theme。

☐ [必做] 跑 npm run check-i18n。

☐ [必做] 跑 snapshot regression，確認 Potion / Sword / Spear / Shield / Staff baseline 無意外差異。

☐ [必做] 固定幾個公開 demo seed，手動確認重整後結果一致。

☐ [必做] 確認 16×16 與 32×32 export 都是透明 PNG。

☐ [必做] 確認 browser download 檔案名稱合理，可考慮包含 type + seed + size。

☐ [必做] 測試 Chrome / Safari / Firefox 至少各一次。

☐ [必做] 測試 itch embed 版本，而不只是在 file:// 本機版本。

☐ [必做] 確認 ZIP 根目錄直接有 index.html，避免 itch 無法啟動。

# 9. 建議執行順序

| 階段 | 主題 | 完成條件 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 確認品牌 | 鎖定 ItemSeed、產品副標、itch title、GitHub repo 名稱。 |
| Phase 2 | GPL / provenance audit | 在改 source license 之前，先確認是否存在 GPL-derived code。 |
| Phase 3 | Rename production | 網站、repo、package、i18n、localStorage、regression 全面切換到 ItemSeed。 |
| Phase 4 | License 文件 | 新增 LICENSE、ASSET-LICENSE.md、PROVENANCE.md，README 同步說明。 |
| Phase 5 | Itch presentation | 封面、GIF / screenshots、短描述、feature bullets、credits。 |
| Phase 6 | QA | 執行 i18n/theme/snapshot/browser/embed 測試。 |
| Phase 7 | Early Release | Free / Name your own price 發布，開始收 feedback。 |

# 10. Release Gate（全部勾完才上 itch）

☐ 公開產品名稱已全部改成 ItemSeed。

☐ production code 不再使用 Icon Machine 作為產品名稱。

☐ GitHub repo / README / package metadata 已同步。

☐ GPL / code provenance audit 已完成並有書面紀錄。

☐ Source code license 已正式決定。

☐ Generated assets license 已正式決定並對使用者公開。

☐ Brian MacIntosh / Icon Machine inspiration 已清楚 credit。

☐ itch cover / screenshots / description 已準備。

☐ HTML5 embed 實際測試通過。

☐ deterministic seed、PNG export、16×16 / 32×32、batch preview 全部驗證。

建議第一版不要把「更多 item types」列為 release blocker。發布後的 feedback 才決定下一批優先做 Axe、Bow、Ring、Armor，或先做 customization / batch export / JSON spec。

# 附錄：建議的公開文字

Website / itch header

ItemSeed

Pixel Art RPG Item Generator

Generate reproducible 16×16 and 32×32 RPG item icons from a seed.

Footer

ItemSeed · Inspired by Brian MacIntosh's Icon Machine · Source on GitHub

License summary

Source code: [MIT / ISC / GPL-3.0-or-later — decide after provenance audit]

Generated assets: CC0 1.0